RGK……….2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Zawonia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania w zakresie demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2019 ”**

**I. Zamawiający**

Nazwa Zamawiającego: Gmina Zawonia

REGON: 931934905

NIP: 9151603787

Adres: ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

**II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone zapytanie ofertowe**

1. Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana na kwotę poniżej 30.000,00 euro. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579) w trybie zapytania ofertowego.

2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

a) strona internetowa Zamawiającego – www.zawonia.pl,

b) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.

**III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2019 ”.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki podane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zadanie realizowane będzie na obszarze Gminy Zawonia, na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich. Zamawiający przekaże wykaz obiektów objętych realizacją niniejszego zadania (uwzględnionych do dofinansowania) w dniu podpisania umowy wybranemu Wykonawcy.

4. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ).

5. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 )

b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1973)

c) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2018 r., poz. 21, ze zm.)

d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824)

f) Ustawą dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2018, poźn. 108, z późn.. zm. )

g) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.)

6. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa zadania:

a) Zadanie nr 1 – demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych i elewacyjnych. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane z demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem obiektów; odbiór zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych.

b) Zadanie nr 2 – odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest i zalegających na nieruchomościach. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na odbiorze materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych wykazem obiektów, opakowanie materiałów zawierających azbest i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych.

7. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego Zadaniem nr 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Ilość wyrobów zawierających azbest (Mg) | Liczba nieruchomości |
| 1. | Kałowice | 6,75 | 1 |
| 2. | Zawonia | 5,00 | 1 |
| 3. | Czeszów | 0,2 | 1 |
| 4. | Trzęsowice | 3,00 | 1 |
| 5. | Złotów | 3,75 | 1 |
| **Razem** | | **18,7** | **5** |

8. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego Zadaniem nr 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Ilość wyrobów zawierających azbest (mg) | Liczba nieruchomości |
| 1. | Zawonia | 4,0 | 2 |
| 2. | Złotówek | 0,5 | 1 |
| 3. | Rzędziszowice | 0,6 | 2 |
| 4. | Czeszów | 0,75 | 1 |
| 5. | Grochowa | 6,25 | 2 |
| 6. | Budczyce | 0,1 | 1 |
| 7. | Złotów | 1,5 | 1 |
| 8. | Niedary | 3,5 | 1 |
| **Razem** | | **17,2** | **10** |

9.Podane w tabelach w pkt. 7 i 8 dane w zakresie ilości Mg mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Zamawiający przyjął na potrzeby opracowania powyższych danych, że średnia waga 1m2 płyt azbestowych = 20 kg.

10. Wykonawca ustali pisemnie z właścicielami nieruchomości znajdujących się w wykazie obiektów szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2 w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów objętych realizacją zadania. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości Wykonawca sporządzi harmonogram prac. Wszelkie dane ilościowe ujęte w harmonogramie prac winny być wyrażone w Mg.

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię harmonogramu prac, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziału niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na sporządzenie tego harmonogramu.

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu prac w przypadku, gdy:

a) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2 i / lub

b) wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości, uniemożliwiające wykonywanie prac związanych z realizacja Zadania nr 1 i/lub Zadania nr 2 zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany z powodu okoliczności, o których mowa w pkt 12 ppkt a i b niniejszego rozdziału z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu realizacji prac.

14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie i drogą e-mail na adres podany w umowie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i/lub terminową realizację zadania najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody.

15. Wykonawca zgłosi właściwym organom zamiar przystąpienia do prac w terminie oraz na warunkach określonych w §6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5 ppkt a) niniejszego rozdziału.

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi w §8 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5 ppkt a) niniejszego rozdziału.

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

18. Wykonawca urządzi we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia umownego, zaplecza dla wykonywanych prac oraz zabezpieczy tereny, na których będzie usuwany azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

19. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. a) niniejszego rozdziału.

20. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale właściciela nieruchomości (z której odbierane są materiały zawierające azbest) i/lub pracownika Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.

21. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej z nieruchomości i dla każdego z Zadań oddzielnie) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w Mg po dokonaniu ważenia na warunkach opisanych w pkt. 20 niniejszego rozdziału, potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości i/lub pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego.

22. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

23. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sporządzoną z realizacji prac objętych Zadaniem nr 1 i/lub Zadaniem nr 2 dokumentację fotograficzną obiektów w wersji papierowej (kolor) oraz elektronicznej (na płycie CD) sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu dla każdej nieruchomości objętej wykazem i danego Zadania oddzielnie.

24. Dokumentacja fotograficzna w kolorze winna być sporządzona w następujący sposób: minimum 4 fotografie/zdjęcia dla każdej nieruchomości ujętej w wykazie obiektów w sposób umożliwiający identyfikację obiektu budowlanego wraz z podaniem miejscowości i adresu nieruchomości, ze zdjęć wynikać ma rodzaj/zakres wykonywanego zadania (minimum 2 fotografie sprzed rozpoczęcia usuwania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest i minimum 2 fotografie po usunięciu z nieruchomości wyrobów zawierających azbest), maksymalnie 4 fotografie/zdjęcia na jedną kartkę A4. Każda kartka może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Przedłożenie dokumentacji fotograficznej wykonanej w analogiczny sposób dotyczy również nieruchomości, na których zeskładowano wyroby zawierające azbest i nie będą na tych nieruchomościach wykonywane prace demontażowe. Jeżeli na danej nieruchomości wykonywane będą oba Zadania – dokumentację fotograficzną należy sporządzić dla każdego z zadań oddzielnie.

25. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

26. Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska na składowisko odpadów niebezpiecznych.

27. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac wraz z uzyskaniem oświadczenia właściciela nieruchomości objętej usuwaniem azbestu o doprowadzeniu działki, z której był pobierany azbest do należytego stanu i porządku.

28. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi i/lub zniszczy i/lub zanieczyści tereny sąsiednie, w tym drogi, winien je przywrócić po zakończeniu realizacji Zadania do stanu pierwotnego.

29. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko (miejsce utylizacji) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w postaci karty przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. b) niniejszego rozdziału w 4 egzemplarzach dla każdej z nieruchomości i dla każdego z Zadań objętych realizacją usługi: po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, dla Wykonawcy, dla właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości i dla odbiorcy odpadu. Waga z karty przekazania odpadów na składowisko z danej nieruchomości winna odpowiadać wadze określonej w protokołach, o których mowa w pkt. 21 niniejszego rozdziału.

30. Karty przekazania odpadów, o których mowa powyżej winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (wyroby zawierające azbest ujęte w wykazie obiektów – objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu). Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwionych w ramach innej umowy i/lub dla nieruchomości znajdujących się poza wykazem przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

31. Do kart przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów wyrażoną w Mg dla każdego z zadań.

32. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD).

33. Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione w niniejszym rozdziale protokoły, wykazy, zestawienia, dokumentacja fotograficzna i inne dokumenty winny być dostarczone/przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.

34. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego bez uwag w przypadku braku kart przekazania odpadów i/lub innych dokumentów określonych w niniejszym opisie.

35. Za datę ukończenia realizacji przedmiotu przyszłej umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag.

36. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją przedmiotu przyszłej umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.

37. Po wykonaniu prac, Wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ) dla każdej nieruchomości i dla każdego z Zadań oddzielnie.

38. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

**IV. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania Zadania: od dnia podpisania umowy do 25.09.2019 r.

**V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa, tj. posiadają ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, tj. zawierających azbest o następujących kodach 17 06 01 i 17 06 05 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm. ),

b) posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnego zamówienia, tj. wykonali (czyli uzyskali protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym zakresie (demontaż i/lub usuwanie materiałów/odpadów zawierających azbest) o wartości nie mniejszej niż15000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) każde i wykonali to zadanie w sposób należyty oraz ukończyli to zadanie prawidłowo,

c) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. dysponują pracownikami, osobami kierującymi lub nadzorującymi prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania. Na potwierdzenie spełnienia opisanego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odbyły przeszkolenie, o którym mowa w zadaniu wcześniejszym,

d) znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia.

**VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców**

1. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) Ważne (aktualne) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, tj. zawierających azbest o następujących kodach 17 06 01 i 17 06 05 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 21, ze zm.),

d) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadań o podobnym zakresie (demontaż i/lub usuwanie materiałów/odpadów zawierających azbest) i wartości nie mniejszej niż 15000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) każde wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych prac, określających, czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone (wykaz ma potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w Rozdziale V pkt. 1 ppkt. b) niniejszego zapytania) – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

e) Oświadczenie o wykonaniu zadania przez zatrudnianych pracowników, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 niniejszego zapytania

f) Oświadczenie dotyczące: sytuacji finansowej, doświadczenia, uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa – załącznik nr 1 (Formularz oferty),

g) Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – załącznik nr 1 (Formularz oferty),

h) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

i) Umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

j) Pełnomocnictwo – jeżeli osoba podpisująca w/w dokumenty działa z upoważnienia Wykonawcy.

2. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia autentyczności przedstawionych dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.

**VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Magdalena Gacek – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Zawonia, pod numerem telefonu 71/ 312 81 82 wew. 39

**VIII. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**IX Opis sposobu przygotowania ofert**

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS (lub dokumentach równoważnych) lub wynikającymi z udzielonego pełnomocnictwa,

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty,

c) miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, skreślenia winny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

d) wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony ściśle wg wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

e) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

f) ofertę, która została złożona po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy, który ją złożył,

g) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

h) ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opatrzonej tytułem „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia” zaadresowanej do Zamawiającego (Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia) z dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. Koperty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

**X. Miejsce i termin składania ofert**

1. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, sekretariat

3. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta w formie pisemnej musi być złożona bezpośrednio do Zamawiającego osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub dostarczona za pośrednictwem kuriera w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – nie otwierać do dnia 23.08.2019 r. z uwzględnieniem zapisów rozdziału IX pkt. h) niniejszego zapytania ofertowego. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

**XI. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca przedstawi obligatoryjnie obok ceny łącznej brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ryczałtowe stawki jednostkowe dla każdego Zadania:

a) Za realizację Zadania nr 1 określonego w pkt. 6 ppkt. a) Rozdziału III niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych w niniejszym zapytaniu w ujęciu kwoty netto, podatek VAT, brutto za 1 Mg,

b) Za realizację zadania nr 2 określonego w pkt. 6 ppkt. b) Rozdziału III niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych w niniejszym zapytaniu w ujęciu kwoty netto, podatek VAT, brutto za 1 Mg.

2. Cena brutto łączna (służąca do dokonania wyboru oferty) podana przez Wykonawcę w ofercie jest sumą wszystkich składników 1) i 2) podanych poniżej:

a) iloczynu ryczałtowej stawki jednostkowej za realizację Zadania nr 1 oraz ilości odebranych materiałów zawierających azbest wyrażonej w Mg na potrzeby niniejszego postępowania do wyliczenia ceny łącznej należy przyjąć **18,7 Mg**), które zdemontowano i odebrano z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji całej umowy,

b) iloczynu ryczałtowej stawki jednostkowej za realizację Zadania nr 2 oraz ilości odebranych materiałów zawierających azbest wyrażonej w Mg (na potrzeby niniejszego postępowania do wyliczenia ceny łącznej należy przyjąć **17,2**  **Mg**), które odebrano z obiektów objętych wykazem w trakcie realizacji całej umowy.

3. Cenę brutto łącznie oraz ryczałtowe stawki jednostkowe należy przedstawić w sposób określony w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Cena łączna i jednostkowa może być tylko jedna. Cena ryczałtowej stawki jednostkowej dla zadania nr 1 i nr 2 nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zadania.

5. Cenę w złotych polskich należy podać z wydzieleniem kwoty: netto, podatku VAT oraz brutto, podając ją w zapisie słownym i liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Ilość odebranych materiałów niebezpiecznych zawierających azbest może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w Mg dla każdego z zadań. Podane ilości Mg dla Zadania nr 1 i nr 2 są wielkościami orientacyjnymi – wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości Mg materiałów zawierających azbest ujętych w dokumentach z realizacji niniejszego zadania.

W przypadku rozszerzenia zadania do rozliczenia końcowego zadania obowiązują jednostkowe stawki ryczałtowe dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 przedstawione przez Wykonawcę w ofercie.

7. Przy rozliczeniu końcowym przyjmuje się, że Zamawiający zapłaci proporcjonalnie do wagi odebranych materiałów azbestowych do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem wartości w dół.

8. Zaoferowane ryczałtowe stawki jednostkowe muszą uwzględniać spełnienie wszelkich warunków realizowanego zadania oraz wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w warunkach podanych w niniejszym zapytaniu w szczególności w Rozdziale III niniejszego zapytania ofertowego oraz przepisach obowiązującego w tym zakresie prawa. Ceny – ryczałtowe stawki jednostkowe podane w ofercie muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (pełny zakres prac), bez których nie można wykonać zamówienia, koszty wymierne i niewymierne, przewidziane i nieprzewidziane przez Wykonawcę, które mają lub mogą mieć wpływ na prawidłową realizację zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu poniesienia kosztów związanych z prawidłową realizacją zadania, w tym kosztów nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez których nie można wykonać zamówienia w sposób prawidłowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić dokonanie wszelkich innych formalności dotyczących w szczególności uzyskania protokołów, wykazów, zestawień, oświadczeń, kart przekazania odpadów, dokumentacji fotograficznej i innych opracowań, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych ze sprawdzeniem warunków wykonania zamówienia w terenie.

**XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty**

1. Kryterium wyboru oferty: CENA ŁĄCZNA – 100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z kryterium wyboru ofert uzyska najniższą cenę łączną.

3. Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma największą ilość punktów podczas oceny.

4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

5. Sposób obliczenia punktów:

KC=Cn/Cob x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Cn – najniższa zaoferowana cena łączna, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cob – cena łączna zaoferowana w ofercie badanej

**XIII. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy na realizację zadania**

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 3 dni roboczych powiadomi wykonawcę o wyłonieniu oferty, następnie wezwie wybranego wykonawcę do przystąpienia do umowy w terminie 7 dni zgonie z załącznikiem nr 1 pkt 4 formularza.

**XIV. Istotne postanowienia umowy na realizację zadania**

1. Umowa pomiędzy Zamawiającym w Wykonawcą, pod rygorem nieważności będzie zawarta w formie pisemnej.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Przedmiot umowy i zakres obowiązków określone w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną wpisane do umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Z 2017 poz. 459 z późn. zm. ).

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Płatność określonego wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez uwag.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego zadania protokołem bez uwag (decyduje data wpływu do Urzędu).

**XV. Inne informacje**

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zadania. Zakazuje się udziału podwykonawców w realizacji zadania ze względu na specjalistyczną działalność uwarunkowaną posiadaniem odpowiednich zezwoleń w zakresie wykonywania prac opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (dot. wyrobów zawierających azbest), obowiązek wykonywania prac przez odpowiednio przeszkolonych do tego pracowników oraz termin realizacji zadania i rozliczenia udzielonej dotacji.

2. Zamawiający nie przewiduje:

1. Składania ofert częściowych,
2. Rozliczania w walucie innej niż złoty polski,
3. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania niniejszego zapytania ofertowego, zawiadomienia o wyborze oferty, zaproszenia na podpisanie umowy oraz innych dokumentów drogą elektroniczną.

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny jak również możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

5. Zamawiający unieważni postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w szczególności gdy najniższa cena jednostkowa za 1 Mg dla Zadania nr 1 i/lub dla Zadania nr 2 zaoferowana przez Wykonawcę przekroczy stawkę maksymalną określoną przez Dotującego w zasadach konkursu, na podstawie których to zasad Zamawiający otrzymał dotację.

6. W opisanych powyżej w pkt. 4 i 5 przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

7. Zastrzega się możliwość ograniczenia zakresu prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia bez skutków prawnych. Wykonawcy będzie przysługiwać wówczas wynagrodzenie za wykonany zakres usług.

8. Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej dostępny jest na stronie [http://www.bazaazbestowa.gov.pl](http://www.bazaazbestowa.gov.pl/)

**XVI. Załączniki do zapytania ofertowego**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Wykaz usług;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odbyły odpowiednie przeszkolenie;

Załącznik nr 4 – Wzór umowy